|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  | Código: GAB-FT008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  |  |  | Versión: 002 |  |
| Clasificación de la Información: |  | X |  | PÚBLICA |  |  | CLASIFICADA |  |  |  | RESERVADA |

1.   INFORMACIÓN CONTRATISTA

| CONTRATISTA: | BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT | 900.011.395-6 |  |  |  |
| PERÍODO DEL INFORME: | Desde | 01/07/2021 | Hasta | 31/07/2021 |
| INFORME No.: | 2 |  |  |  |

2.   INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| NO. CONTRATO | 371-2021 / ORDEN DE COMPRA 69087 |
| --- | --- |
| FECHA SUSCRIPCIÓN: | 14/05/2021 |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 14/05/2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 15/12/2021 |
| ADICIONES Y/O MODIFICACIONES: | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Prestar el servicio de mesa de ayuda para la atención y soporte de los usuarios de la estrategia Evaluar para Avanzar 3º a 11º |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $318.135.689,45 |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | $ 94.779.891,66 |
| SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | $ 223.355.797,79 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | El plazo del presente contrato será el comprendido desde la suscripción del acta de inicio previo registro presupuestal y aprobación de la garantía hasta el 15 de diciembre de 2021 inclusive, distribuido así: Para la operación de la mesa de servicios desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2021. Para la entrega de informes finales de acuerdo al anexo técnico desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2021. |
| NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | 6572 |
| SUPERVISIÓN: | De conformidad con el contrato, la supervisión de este es ejercida por el Director de Producción y Operaciones. |

3.   INFORMACIÓN FINANCIERA

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considera NO CONTROLADO

|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  | Código: GAB-FT008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  |  |  | Versión: 002 |  |
| Clasificación de la Información: |  | X |  | PÚBLICA |  |  | CLASIFICADA |  |  |  | RESERVADA |

Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021

FORMA DE PAGO:

Cláusula 11Facturación y pago

El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA. En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

| NO. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | FECHA DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | VALOR |
| --- | --- | --- |
| FEB1528 | 13/07/2021 | $33.891.815,02 |

| PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

4.   DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | ANEXOS (Describir producto cuando a ello haya lugar, entregables, etc.) |
| --- | --- | --- |
| Soporte técnico telefónico a usuario final | Se brinda soporte telefónico a los usuarios que se comuniquen a la línea de atención dispuesta para la asesoría de la ejecución el proyecto EpA 2021 | Informe de gestión |
| Soporte técnico vía correo electrónico a usuario final | Se brinda soporte por correo electrónico a los usuarios que se comuniquen al buzón evaluarparaavanzar@icfes.gov.co para los temas relacionados a la ejecución el proyecto EpA 2021 que dispone el instituto colombiano para el fomento de la educación superior | Informe de gestión |
| Mantener el personal capacitado para la ejecución del servicio | Se dispone el personal acorde a la OC (11 Agentes - 1 Supervisor) con el fin de ejecutar el servicio y atención de soporte a los usuarios. | Pago de seguridad social |
| Mantener Software de gestión de operaciones de TI | Se efectúa registro y control de las llamadas recibidas en la línea telefónica por medio del software TI, para sacar datos estadísticos y ser presentados a la entidad. | Informe de gestión |
| Plataforma de Centro de Contacto para Agente | Se mantiene actualizada y configurada la plataforma de recepción de llamadas para la atención telefónica | Informe de gestión |

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considera NO CONTROLADO

|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  | Código: GAB-FT008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  |  |  | Versión: 002 |  |
| Clasificación de la Información: |  | X |  | PÚBLICA |  |  | CLASIFICADA |  |  |  | RESERVADA |

| Troncal SIP | Mantener la troncal telefónica activa en el horario dispuesto por la entidad. |  |
| --- | --- | --- |
| Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva | Grabación de mensajes y puestos en producción en el IVR para la gestión de recepción de llamadas. | IVR |
| Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Enrutador | Configuración y puesta en producción planta telefónica para la recepción de llamadas al IVR | Línea 3905666 |
| Configuración y grabación de mensajes de voz o audio | Grabación de los mensajes y puesta en producción en el IVR mensajes con voz profesional para la interacción con el usuario final. | IVR |

5.   CONSTANCIAS

El  Supervisor  Oscar  Ortega  Mantilla,  acreditó  que  el  contrato  se  ejecutó  en  el  porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

Oscar Ortega Mantilla, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, etc.

6.   OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 1 de julio de 2021

| __________________ Elaboró Johanna Ruiz Marroquín Contratista DPO |  |  | __________________________ Aprobó Oscar Ortega Mantilla Supervisor Director de Producción y Operaciones |
| --- | --- | --- | --- |

Revisó: Judith Cristina Díaz Salcedo - Contratista DPO

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considera NO CONTROLADO