| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Selección | Regulatorio | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato | 1 | 4 | 4 | Alta | Entidad estatal | Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones jurídicas y técnicas | 1 | 4 | 2 | Baja | Sí | Entidad estatal | Desde la designación del comité evaluador | Desde la designación del comité evaluador hasta la suscripción del contrato | Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en la invitación pública | Constante |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | La no firma del contrato por parte del proponente. | Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la Entidad para ejecución del proceso | 1 | 4 | 4 | Media | Contratista | Elaboración de Cronograma de actividades | 1 | 4 | 2 | Baja | Sí | Entidad estatal | Desde la planeación del proceso de contratación | Desde la planeación del proceso de contratación hasta la suscripción del mismo | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades | Constante |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante | Quejas de orden Reputacional | 1 | 4 | 4 | Media | Entidad estatal | Describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso | 1 | 5 | 2 | Baja | Sí | Entidad estatal | Desde la ejecución del contrato | Desde la ejecución del contrato y hasta la causación del pago | Supervisión del contrato | Constante |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, demoras en la iniciación del contrato, inexistencia de recursos para posibles adiciones en valor a los contratos | No suministrar los elementos que requiere la Entidad | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Garantía de cumplimiento | 3 | 5 | 3 | Media | Sí | Entidad estatal a través de la supervisión asignada para el contrato | Desde la ejecución del contrato | Ejecución del contrato y cuatro (4) meses más | Supervisión del contrato a la ejecución del mismo | Mensual |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno por parte del contratista, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 4 | Medio | Contratista | Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 1 | 5 | 3 | Media | Sí | Entidad estatal a través de la supervisión asignada para el contrato | Desde la ejecución del contrato | Desde la ejecución del contrato y tres (3) años más | Supervisión del contrato a la ejecución del mismo | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato, objetivos o condiciones pactadas en el mismo, así como la calidad deficiente de los bienes suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato | No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones solicitadas. | 2 | 4 | 4 | Alta | Contratista | Garantía de cumplimiento y Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 1 | 5 | 3 | Media | Sí | Entidad estatal a través de la supervisión asignada para el contrato | Desde la ejecución del contrato | Desde la ejecución del contrato y doce (12) meses más | Supervisión del contrato a la ejecución del mismo | Constante |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio de COVID19 al personal involucrado en el proceso de mantenimiento de los vehículos | Retrasos en la ejecución de la orden de compra. | 2 | 4 | 4 | Alta | Contratista | Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno que interviene en el mantenimiento | 1 | 5 | 3 | Media | Sí | Entidad estatal a través de la supervisión asignada para el contrato | Desde la ejecución del contrato | Desde la ejecución del contrato | Supervisión del contrato a la ejecución del mismo | Constante |