CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA

Fecha:		30 de diciembre de 2024

Para:		LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES

Director Seccional de Administración Judicial de Pereira

De:		Coordinación Asistencia Legal

Asunto:	Concepto de Viabilidad Jurídica ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA N°1 ORDEN DE 		COMPRA 140217 cuyo objeto es: “Adquisición de equipos tecnológicos, para 		atenderlas necesidades de transformación digital del Distrito Judicial 			Pereira-Risaralda-ACCESS POINT.”

ANTECEDENTES

1. El Plan Sectorial de Desarrollo 2023 – 2026, “HACIA UNA JUSTICIA CONFIABLE, DIGITAL E INCLUYENTE”, se fundamenta en la formulación de políticas que orientan las decisiones de inversión de la Rama Judicial, las cuales son desarrolladas a través de estrategias, programas, proyectos y actividades, que integralmente se convierten en el derrotero para el cuatrienio, sobre dos pilares fundamentales: “Los objetivos estratégicos incluidos parten de los principios de la administración justicia establecidos en la Ley 270 de 1996 y los valores de la Rama Judicial. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 270 de 1996, busca “el eficaz y equitativo funcionamiento del aparato estatal con el objeto de permitir el acceso real a la administración de justicia”, “la eliminación del atraso y la congestión de los despachos judiciales”, y precisa los elementos del mecanismo de seguimiento del Plan.

2. Que, el 26 de diciembre de 2024, se dio inicio a la Orden de Compra 140217 cuyo objeto es: Adquisición de equipos tecnológicos, para atenderlas necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira-Risaralda-ACCESS POINT.”

3. Que, se fijó como VALOR - Orden de Compra 140217, la suma de Ciento 	     	Veintisiete Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco Pesos 	($127.655.225) M/Cte. IVA incluido, y todos los tributos que se generen con 	ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

4. Que, el 31 de diciembre de 2024, se precisó como fecha de terminación y/o vencimiento de la Orden de Compra 140217.

5. Que, el 30 de diciembre de 2024, en cumplimiento del Manual de Contratación – Capitulo 9 Numeral 9.1 “MODIFICACIONES CONTRACTUALES”; el Director Seccional de Administración Judicial Pereira-Risaralda, recibió solicitud para adición y prórroga N°1 a la Orden de Compra 140217, Celebrado entre La Nación- Consejo Superior de la Judicatura y PROVEER INSTITUCIONAL SAS justificado así:

“Justificación y recomendación al ordenador del gasto:

La Unidad de Informática, mediante la comunicación DEAJIFO23-514 del 18 de agosto de 2023, emitió una opinión técnica favorable de carácter general para la contratación de computadores portátiles y de escritorio (Todo en Uno o convencionales), dejando a las Direcciones Seccionales la responsabilidad de justificar la necesidad, definir la modalidad de provisión, y gestionar todos los aspectos precontractuales, contractuales y postcontractuales, así como la financiación en caso de utilizar recursos propios.

Posteriormente, el memorando DEAJTDIFM24-646 del 30 de agosto de 2024 estableció el alcance de las necesidades que serían atendidas mediante asignación presupuestal, destacando la descentralización de recursos mediante la Resolución No.7543 del 9 de septiembre de 2024. Para la Dirección Seccional Pereira, se asignaron $2.911.325.747 para la compra de 600 equipos de cómputo, con un valor calculado de $4.852.210 por unidad. Sin embargo, el estudio de mercado estimó un costo unitario de $5.830.478, generando un déficit de $586.960.80.  La Resolución No.7742 del 20 de septiembre de 2024 asignó un presupuesto total de $3.498.286.547 para la adquisición de equipos Todo en Uno (AIO) mediante el Acuerdo Marco de Precios (AMP ETP III, Lote 2). Este presupuesto está destinado a mitigar la obsolescencia tecnológica y dotar nuevos despachos judiciales y cargo.

-Justificación de la Adición:

La adquisición de 12 Access Points (APs) es fundamental para mejorar la conectividad inalámbrica en las instalaciones del Distrito Judicial. Esta inversión responde a la creciente demanda de una red estable y de alta capacidad para garantizar el desarrollo eficiente de las actividades judiciales, incluyendo audiencias virtuales, gestión documental y acceso a sistemas internos.

### Justificación técnica y operativa:

- Cobertura ampliada: Los nuevos Access Points permitirán cubrir áreas críticas que actualmente presentan problemas de conectividad, mejorando la experiencia de los usuarios internos y externos.

- Capacidad de usuarios simultáneos: Los APs seleccionados soportan múltiples dispositivos conectados de manera simultánea, asegurando un rendimiento óptimo en entornos de alta densidad.

- Velocidad y estabilidad: Con soporte para tecnología Wi-Fi 6 (o similar), estos dispositivos ofrecen velocidades superiores y conexiones más estables, ideales para el volumen de datos manejado en el ámbito judicial.

Seguridad mejorada: Incorporan estándares de seguridad avanzados para proteger la información transmitida, cumpliendo con los requisitos de confidencialidad de la Rama Judicial.

-Justificación de la Prórroga:

En comunicación del 28 de diciembre de 2024, Proveer Institucional, representada por Paulo César Carvajal Lara, solicita la ampliación del plazo de ejecución de la Orden de Compra 140217 hasta el 28 de febrero de 2025, debido a retrasos en la importación de los productos. Según el documento:

- "La mayoría de los productos son importados, lo que hace imposible realizar la entrega dentro del plazo inicial."

- "Estamos trabajando arduamente y en contacto constante con el equipo logístico para minimizar los tiempos de entrega."

-Propuesta económica

De acuerdo a Cotización inicial presentada por la empresa P&P Systems Colombia S.A.S, se solicita adicionar equipos de cómputo AIO para cargos provisionales bajo las mismas características y precios de la propuesta inicial:

Total, que se solicita adicionar:  $ 61.274.508

RESUMEN DE COSTOS DE LAS ADICIONES

- Que el INFORME DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO, indica que: “En la actualidad se viene desarrollando el objeto contractual de la Orden de Compra 140217, cuyo objeto es “Adquisición de equipos tecnológicos, para atenderlas necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira-Risaralda-ACCESS POINT.

-Informe de supervisión actualizado

| FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| --- | --- |
| 26/12/2024 | 31 de diciembre de 2024 |
| VALOR INICIAL |  |
| $ 127.655.225 |  |

RESUMEN DE COSTOS DE LA ADICIONES ANTERIORES

| VALOR INICIAL | VALOR 50% CONTRATO | ADICION No.01 (Solicitada) | VALOR TOTAL ADICIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| $ 127.655.255 | 63.827.627,5 | $61.274.508 | $61.274.508 |

| VALOR CONTRATO + ADICIONES | SMMLV CONTRATO | SMMLV ADICIONES TOTALES |
| --- | --- | --- |
| $ 188.929.733 | 145.33 | 47.13 |

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

| VALOR QUE SE REQUIERE ADICIONAR | SMMLV ADICION ACTUAL |
| --- | --- |
| $61.274.508 | 47.13 |

| TOTAL, COSTOS DE LA ADICIÓN | $61.274.508 |
| --- | --- |

El valor total de esta adición es por la suma de SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS. ($61.274.508) Incluido IVA.

7.	Esta adición es viable dando cumplimiento al artículo primero de la Resolución No.3106 de 30 de octubre de 2020, en el sentido que para adicionar un contrato estatal se debe verificar el cumplimiento de tres requisitos a saber, (i) la adición no puede sobrepasar el 50% del valor inicial del contrato, salvo que una norma especial lo permita, como ocurre con los contratos de interventoría; (II) el contrato debe estar en ejecución y (III) la adición no puede alterar o modificar la esencia del contrato inicial, por lo que se cumplen estas tres condiciones en el proceso que se pretende adicionar.

8.	La presente solicitud de adición cuenta con CDP en el Presupuesto de 	Funcionamiento, así:

| NUMERO DE CDP | 21424 |
| --- | --- |
| UNIDAD EJECUTORA | 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA |
| POSICION EN EL CATALOGO DEL PAC | C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL |
| FECHA | 2024-09-20 |
| VALOR | 586.960.800 |
| AUTORIZADO POR | Coordinador de Presupuesto y Pagos |

9.	Que el Honorable Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PSAA14-10160 del 2014 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial” y el Acuerdo PSAA14-10161 del 2014 “Por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente – SIGCMA.” Donde puede evidenciarse el compromiso de la entidad para las buenas prácticas administrativas, ambientales y el mejoramiento del servicio, todo basado en el contexto de la organización.

JUSTIFICACION DE LA VIABILIDAD

- “(…) la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:  Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 200120, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.21 […] […]  -Las causas que justificarían la modificación del contrato deben obedecer al acaecimiento de situaciones o circunstancias imposibles de prever, con una diligencia debida, que hagan imperiosa o necesaria la modificación de algunas estipulaciones del contrato, como única manera de conjurarlas. Debe tratarse de la existencia de circunstancias surgidas de un riesgo imprevisible, no necesariamente de una situación no prevista, que pueda razonablemente considerarse en un futuro mediato o que debieron ser previstas en la etapa de planeación del contrato. Ello supone la existencia de circunstancias posteriores, externas a las partes y no agravadas por su acción u omisión, puestas de manifiesto o imposibles de advertir en la etapa precontractual, que, además, muestren la imposibilidad de cumplir lo pactado inicialmente, o su falta de idoneidad. Estas circunstancias pueden obedecer a razones de tipo geológico, medioambiental o de otra índole, que no pudieron ser razonablemente previstas. […]

- De conformidad con el asunto, en cumplimiento del Manual de Contratación, en su capítulo 9, numeral 9.1 “MODIFICACIONES CONTRACTUALES”; se evidencia que la adición y prórroga de la orden de compra 140217, es necesaria para mejorar la conectividad inalámbrica en las instalaciones del Distrito Judicial. Esta inversión responde a la creciente demanda de una red estable y de alta capacidad para garantizar el desarrollo eficiente de las actividades judiciales.

- Que, a la fecha, la Entidad dispone de recursos presupuestales los cuales se respaldan con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 21424 expedido por el coordinador de presupuesto y pagos.

- Que esta adición incrementa el valor de la Orden de Compra 140217, quedando como valor final la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($188.929.733) IVA incluido.

- Que, a la fecha de la presente adición y prórroga, la orden de compra N°140217 se encuentra en ejecución y dentro del plazo estipulado inicialmente.

- Que la prórroga se solicita desde el 01 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025.

- La figura de adición y prórroga en los contratos celebrados por entidades públicas se encuentra abiertamente reglamentada en la Ley 80 de 1993, la Doctrina Legal, la Jurisprudencia en materia de Contratación Estatal y los Conceptos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

CONCLUSIONES

- Del Control de Legalidad realizado a la ADICIÓN N° 1 Y PRÓRROGA N°1 A LA ORDEN DE COMPRA 140217, cuyo objeto es “Adquisición de equipos tecnológicos, para atenderlas necesidades de transformación digital del Distrito Judicial 	Pereira-Risaralda-ACCESS POINT”, nos permitimos manifestar que es viable.

- En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del capítulo cuarto y numeral 7.1 capitulo séptimo del Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; la abogada designada como integrante del Comité Estructurador y Evaluador, realiza el control de legalidad a la  adición No 1 y prórroga N°1 a la Orden de Compra 140217, esto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal.

Cordialmente,

ALEJANDRA GIRALDO OSORIO

Coordinadora Asistencia Legal

Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira

Proyecto: Mcr

Apoyo Asistencia Legal

Texto extraído (Páginas 16 y 20) y disponible en la página web:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2022/12/Concepto-C-%E2%80%92-784-de-2022-ADICI%C3%93N-DE-CONTRATOS-1.pdf